**PLAN DE GESTION DEL PERSONAL**

1. **Adquisición de personal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proceso de adquisición | Estrategia | Resultados |
| Gestión de programadores | Realizar previa evaluación de los conocimientos y experiencia en programación  Solicitar currículo, así como referencias de otras empresas | Una vez aprobadas las evaluaciones anteriores se evaluara para colocar su perfil y rol dentro del proyecto |
| Verificación de la adquisición | Tener la certeza que el personal que se desea adquirir cumple con los requisitos especificados | Seleccionar personal capaz  Seguridad para seleccionar al personal deseado  Evaluar su trabajo |
| Validación de la adquisición | Debe demostrar el personal adquirido sus conocimientos así como sus habilidades para llevarlas a cabo en el área correspondiente | Proyectos en tiempo y forma  Excelencia de trabajo  Trabajo en conjunto |
| Evaluación de la adquisición | El personal adquirido periódicamente es evaluado por el personal de recursos humano para poder determinar si dicho personal cumple con las necesidades de la empresa y del puesto que desarrolla | Tener laborando personal confiable  La empresa difícilmente sufre desprestigio  Personal actualizado |

1. **CALENDARIO DE RECURSOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL RECURSO | TIPO | ETIQUETA DEL MATERIAL | FECHA DE INICIO EN EL PROYECTO | FECHA DE FINAL EN EL PROYECTO | CAPACIDAD MAXIMA | TASA ESTANDAR |
| Analista | **trabajo** | **Documentación** | **20/10/17** | **15/12/17** | **100%** | **$30000/hora** |
| Programador | **Trabajo** | **Computadora software** | **20/10/17** | **15/12/17** | **100%** | **$30000/hora** |
| Ingeniero de software | **Trabajo** | **Computadora software**  **Sistema** | **20/10/17** | **15/12/17** | **100%** | **$30000/hora** |
| Líder de los desarrolladores | **Trabajo** | **Computadora** | **20/10/17** | **15/12/17** | **100%** | **$30000/hora** |
| Administrador del sistema | **Trabajo** | **Computadora sistema** | **20/10/17** | **15/12/17** | **100%** | **$30000/hora** |
| Tester | **Trabajo** | **Computadora software** | **20/10/17** | **15/12/17** | **100%** | **$30000/hora** |
| capacitador | **Trabajo** | **manuales** | **20/10/17** | **15/12/17** | **50%** | **$30000/hora** |